## Slide 1
ENTORNOS DE DESARROLLO — TEMA 1: DESARROLLO DE SOFTWARE
6. Metodologías ágiles
Manifiesto Ágil · Scrum · Kanban · XP · Lean · Tableros digitales

## Slide 2
¿Qué son y por qué surgieron?
Las metodologías ágiles son una forma moderna de organizar el trabajo en equipo. Objetivo: entregar valor al usuario rápidamente, adaptarse al cambio y mejorar continuamente mediante ciclos cortos y retroalimentación constante. No son reglas rígidas: son una forma de pensar — priorizas lo que aporta valor, lo entregas pronto, ves qué funciona y ajustas el rumbo.
¿Por qué surgieron? Antes de los 2000 dominaba la cascada: análisis completo → diseño completo → implementación → pruebas. El cliente no veía nada hasta el final, los requisitos cambiaban pero el plan no, y los proyectos entregaban tarde, con más coste y sin resolver lo que se necesitaba. En 2001 un grupo de desarrolladores redactó el MANIFIESTO ÁGIL como alternativa.
Ciclo ágil: de idea a entrega
Idea /
necesidad
→
Refinar
(historia + criterios)
→
Construir
(lote pequeño)
→
Demostrar
(software funcionando)
→
Medir y aprender
→ ¿ajustar? vuelta a refinar
Cada vuelta comprueba si vamos bien antes de avanzar demasiado: descubrir un problema en la segunda iteración hace poco daño; descubrirlo en el mes diez es enorme.
6. Metodologías ágiles

## Slide 3
6.1 Manifiesto Ágil — los cuatro valores
Cada valor compara dos cosas que importan, pero indica cuál pesa más cuando hay que elegir:
Se valora más… | …que | En la práctica
Personas e interacciones | Procesos y herramientas | Reuniones diarias breves, trabajo en parejas, decisiones tomadas por quien está más cerca del problema
Software funcionando | Documentación exhaustiva | Demos frecuentes al cliente, entregas pequeñas pero reales, medir el progreso por lo que funciona
Colaboración con el cliente | Negociación de contratos | El cliente participa, ayuda a definir criterios de aceptación y ve el producto en cada iteración
Respuesta al cambio | Seguir un plan | Re-priorizar según lo aprendido en cada entrega: no es un fallo, es el sistema funcionando bien
Ejemplo del ciclo: un equipo desarrolla una app de recetas. Primera iteración (2 semanas): pantalla principal y buscador. Los usuarios prefieren filtrar por ingredientes que ya tienen → la siguiente iteración prioriza ese filtro. Con seis meses de desarrollo a ciegas, ese descubrimiento habría llegado tardísimo.
6. Metodologías ágiles

## Slide 4
6.1 Los 12 principios del Manifiesto
Los doce principios desarrollan los cuatro valores. Se agrupan en tres ideas:
Grupo | Principios | Contenido
Entrega temprana y frecuente | 1, 3, 7 | Satisfacer al cliente con entregas tempranas · entregar software funcionando a menudo (semanas, no meses) · medir el progreso por software funcionando
Colaboración y aprendizaje | 2, 4, 6, 11, 12 | Aceptar cambios incluso tarde · negocio y desarrollo trabajan juntos a diario · la conversación cara a cara es lo más eficiente · los mejores equipos son autoorganizados · el equipo reflexiona periódicamente y ajusta su comportamiento
Calidad y ritmo sostenible | 5, 8, 9, 10 | Personas motivadas y confianza en ellas · ritmo sostenible indefinidamente · atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño · simplicidad: maximizar el trabajo NO hecho es esencial
6. Metodologías ágiles

## Slide 5
6.2 Scrum — roles y artefactos
Scrum es el marco ágil más utilizado. Organiza el trabajo en SPRINTS (iteraciones de longitud fija, normalmente 2 semanas) con un objetivo claro. Al final de cada sprint hay algo entregable: no un diseño ni un documento, sino SOFTWARE QUE FUNCIONA.
Tres roles — añadir más jerarquía rompe la autoorganización
Rol | Responsabilidad principal
Product Owner | Decide QUÉ se construye y en QUÉ ORDEN según el valor que aporta al usuario
Scrum Master | Facilita el proceso, elimina obstáculos y ayuda al equipo a mejorar
Equipo de desarrollo | Decide CÓMO se construye; multidisciplinar y autoorganizado
Tres artefactos — las "listas" que mantiene el equipo
Artefacto | Qué es
Product Backlog | Todo lo que se quiere construir, ordenado por valor. Nunca está terminado: se ajusta según lo aprendido
Sprint Backlog | Lo que el equipo se compromete a hacer este sprint, más el objetivo del sprint
Incremento | El resultado del sprint: algo que funciona y que el cliente podría usar si se publicara
6. Metodologías ágiles

## Slide 6
6.2 Scrum — eventos y Definition of Done
Evento | Duración típica | Para qué sirve
Sprint | 2 semanas | Contenedor de todo lo demás; tiene un objetivo concreto
Sprint Planning | ≈ 4 horas | El equipo elige qué hará este sprint y cómo lo abordará
Daily Scrum | 15 minutos | Sincronización diaria: qué hice ayer, qué haré hoy, qué me bloquea
Sprint Review | ≈ 2 horas | Demo al cliente: mostrar lo construido y recoger feedback
Retrospectiva | ≈ 1,5 horas | El equipo mejora CÓMO trabaja, no qué construye
El Daily NO es un reporte al jefe: es una sincronización entre compañeros para coordinarse y detectar bloqueos. Si alguien lleva dos días bloqueado, el Daily es el momento de pedirlo.
Definition of Done (DoD) — qué significa "terminado de verdad"
El acuerdo del equipo que evita el "yo lo he hecho pero no está integrado/probado/documentado". DoD típico de clase: código integrado en la rama principal · pruebas automáticas en verde · revisión de otro compañero · documentación mínima actualizada. Si no cumple el DoD, no cuenta como terminado en la Review.
6. Metodologías ágiles

## Slide 7
6.3 Kanban
Kanban no usa iteraciones fijas: gestiona un FLUJO CONTINUO — cuando terminas una tarea, empiezas la siguiente. Útil cuando el trabajo llega de forma irregular o hay que cambiar prioridades sin esperar al siguiente sprint. El nombre viene del japonés "tarjeta visual": Toyota usaba tarjetas físicas para controlar el trabajo en cada fase de la cadena de montaje.
Por hacer
→
En curso
(WIP 3)
→
Revisión / QA
(WIP 2)
→
Hecho
Regla | Qué significa
1. Visualizar el flujo | Todo el equipo ve el proceso completo: pendiente, en marcha, bloqueado. Si "Revisión" está llena, el equipo pausa tareas nuevas y ayuda a revisar
2. Políticas claras por columna | Reglas explícitas para avanzar: "pasa a Revisión solo con pruebas unitarias completas". Sin reglas, "En curso" significa cosas distintas para cada persona
3. Limitar el WIP (Work In Progress) | Máximo de tareas activas por columna: con WIP 3, no se empieza una cuarta hasta terminar alguna. Terminar antes de empezar
Métrica | Qué mide
Lead Time | Tiempo total desde que se pide algo hasta que está Hecho
Cycle Time | Tiempo desde que se EMPIEZA una tarea hasta que se termina
Throughput | Número de tareas completadas por semana
6. Metodologías ágiles

## Slide 8
6.4 XP (Extreme Programming)
XP se centra en la EXCELENCIA TÉCNICA: mientras Scrum organiza el equipo y el trabajo, XP se ocupa de cómo escribir el código. Si las prácticas técnicas son sólidas, el equipo puede cambiar el código con confianza y a cualquier ritmo.
Práctica | En qué consiste
TDD | Primero la prueba que falla, luego el código mínimo para que pase, luego mejorar el diseño sin romper nada
Pair programming | Dos personas, un teclado: driver (teclea) + navigator (piensa el diseño y detecta errores). Roles alternados cada 15-20 min. Errores detectados al momento; el conocimiento se distribuye
Refactorización continua | Mejorar el código sin cambiar su comportamiento (renombrar, eliminar duplicados, simplificar), en pasos pequeños tras pasar las pruebas. Las pruebas son la red de seguridad
Integración continua | Commits pequeños y frecuentes; en cada integración se compila, prueba y analiza. Las ramas longevas son el enemigo: cuanto más vive una rama, más difícil es integrarla
Propiedad colectiva | El código es del equipo, no de quien lo escribió: cualquiera puede mejorar cualquier parte. Requiere estándares compartidos; el formateador y el linter son los árbitros del estilo
6. Metodologías ágiles

## Slide 9
6.4 XP — el ciclo TDD con ejemplo
RED
Escribe una prueba
que falla
→
GREEN
Código mínimo
para que pase
→
REFACTOR
Mejora el diseño
sin romper nada
// RED: el test falla porque la clase no existe aún
@Test
void totalConIVA() {
assertEquals(121.0, Precio.conIVA(100.0, 0.21));
}
// GREEN: implementación mínima para que pase
class Precio {
static double conIVA(double base, double iva) {
return base * (1 + iva);
}
}
// REFACTOR: añadimos redondeo sin romper el test
static double conIVA(double base, double iva) {
return Math.round(base * (1 + iva) * 100.0) / 100.0;
}
El ciclo se repite cada pocos minutos.
Ventajas:
• Al terminar tienes el código y las pruebas a la vez.
• El diseño tiende a ser más simple: solo escribes lo que la prueba necesita.
• Cambias con confianza: si rompes algo, una prueba se pone roja.
6. Metodologías ágiles

## Slide 10
6.5 Lean Software Development
Lean adapta al software los principios de fabricación de Toyota: identificar qué aporta valor al cliente y eliminar lo demás. En software, "desperdicio" es tiempo y esfuerzo que no llegan al usuario: cada vez que algo tarda, se espera, se repite o se construye sin que nadie lo pida.
Principio | En la práctica
Eliminar desperdicio | Quitar burocracia, aprobaciones innecesarias, funciones que nadie usa
Calidad desde el origen | Detectar y corregir cuanto antes; pruebas automatizadas desde el primer día
Aprender rápido | Entregas pequeñas + retroalimentación real → ajustar antes de invertir demasiado
Decidir tarde, entregar pronto | Sin decisiones irreversibles antes de tener información; entregar algo pequeño que dé datos reales
Respetar a las personas | Equipos con autonomía y confianza encuentran mejores soluciones que los microdirigidos
Optimizar el sistema completo | No optimices solo "tu parte": importa el tiempo total desde que se pide hasta que llega al usuario
Desperdicio | Cómo se manifiesta | Cómo reducirlo
Trabajo a medias | Ramas abiertas semanas, funciones a medias | Commits frecuentes, entregas pequeñas
Funcionalidad extra | Construir "por si acaso" sin que nadie lo pida | Solo lo que está en el backlog priorizado
Esperas | Esperar aprobación, otro módulo, el entorno | Automatizar, políticas claras, entornos self-service
Defectos y retrabajo | Bugs que vuelven, código que se reescribe | TDD, revisiones de código, pruebas automáticas
Cambios de tarea | Seis tareas "en curso" a la vez por persona | Limitar el WIP; terminar antes de empezar
6. Metodologías ágiles

## Slide 11
6.6 Herramientas: tableros digitales
Un tablero digitaliza el flujo de Kanban o Scrum y lo hace accesible a todo el equipo, en remoto y desde cualquier dispositivo:
Herramienta | Descripción | Cuándo usarla | Curva de aprendizaje
Jira | El estándar profesional: flujos a medida, permisos por rol, tareas conectadas con versiones del software | Equipos medianos/grandes con procesos formales o trazabilidad tarea-versión | Alta: potente pero compleja de configurar
Trello | Tablero muy sencillo de listas y tarjetas, con checklists, fechas límite y adjuntos. Sin configuración inicial | Proyectos pequeños, equipos que empiezan con Kanban, trabajos de clase | Mínima: en diez minutos funciona
GitHub Projects | Integrado en GitHub: cada tarjeta se vincula a un issue (tarea o bug del repositorio) o a una pull request | Cuando ya usas GitHub para el código: misma plataforma para código y tareas | Baja si ya conoces GitHub
Políticas de columna (sin reglas escritas, cada persona interpreta el tablero a su manera)
Columna | Condición para entrar
En curso | Hay capacidad libre y la tarea está bien descrita (se sabe qué hacer y cuándo estará terminada)
Revisar / QA | El código está hecho, las pruebas pasan y hay una Pull Request abierta
Hecho | La PR está fusionada, la tarea cumple el DoD y está desplegada o lista para serlo
Revisión semanal del tablero (15 min): ¿tarjetas atascadas? ¿columnas desbordadas? Una acción de mejora por semana basta. WIP habitual: una tarea activa por persona.
6. Metodologías ágiles